K E B R A N E

Feuille de route — Protection de la marque

Verrouiller le nom avant d'investir. La leçon Orivane : les faits d'abord.

Document opérationnel   ·   Version 1.0   ·   29 juillet 2026

Avertissement : ce document est un plan d'action, pas un avis juridique. Le screen initial ci-dessous est un premier filtre web ; la clearance réelle exige une recherche TMview / EUIPO / OAPI et, idéalement, un conseil en propriété industrielle. C'est ce contrôle officiel qui avait révélé le conflit sur Orivane — on ne s'en passe pas.

—  OÙ ON EN EST (screen initial)

Marque.  Aucune société ni marque commerciale « Kebrane » n'est ressortie du screen web. Encourageant, mais non concluant.

À noter.  « Kebrane Gabriel » est un monastère éthiopien du lac Tana — nom religieux/géographique, pas une marque. Risque commercial faible, mais à trancher en conscience.

Domaines.  kebrane.com est déjà enregistré (à toi, IONOS). kebrane.de et kebrane.eu sont libres ; kebrane.app ≈ 9,99 $/an ; kebrane.io ≈ 37,99 $/an.

Handle.  @kebrane est déjà pris sur X (Twitter). Prévoir une variante, tenue partout.

—  ÉTAPE 1 — CLEARANCE OFFICIELLE (avant tout dépôt)

–  Recherche TMview sur KEBRANE et ses proches phonétiques, dans les classes visées et les territoires cibles (UE, Allemagne, France, zone OAPI / Cameroun).

–  Vérifier EUIPO (eSearch) et le registre OAPI directement.

–  Faire valider par un conseil en propriété industrielle : c'est le contrôle qui a sauvé la mise sur Orivane.

–  Ne rien annoncer publiquement avant la clearance.

—  ÉTAPE 2 — DÉPÔT DE MARQUE

–  EUIPO — classes de Nice 9 (logiciels, applications), 41 (éducation, formation) et 42 (SaaS, développement logiciel).

–  OAPI (Cameroun et zone OAPI) — mêmes classes.

–  Déposer d'abord la marque verbale « Kebrane ». Le logo figuratif se dépose plus tard, une fois le designer livré — surtout pas le tracé provisoire.

–  Conserver les preuves et dates de première utilisation.

—  ÉTAPE 3 — DOMAINES

–  Acheter kebrane.de chez IONOS (≈ 15 €/an, carte simple, jamais le bundle) — comme prévu.

–  Sécuriser les défensifs utiles : kebrane.eu, kebrane.app, kebrane.io.

–  Tout rattacher au même compte, renouvellement automatique activé.

—  ÉTAPE 4 — HANDLES SOCIAUX

–  @kebrane étant pris, choisir UNE variante et la tenir partout : par ex. @kebraneHQ, @wearekebrane ou @getkebrane.

–  Bloquer sur X, Instagram, LinkedIn (page), TikTok, YouTube et GitHub (organisation), même sans activité immédiate.

–  La cohérence du handle vaut mieux que le handle parfait : même nom partout.

—  ORDRE & RÈGLE

Ordre : clearance officielle → dépôt de la marque verbale → domaines et handles (en parallèle) → dépôt du logo figuratif au retour du designer. Règle : aucune dépense de design public ni de communication avant la clearance.

Un nom qu'on n'a pas verrouillé n'est pas encore le sien. Les faits d'abord, l'attachement en dernier.